旭川市公園緑地業務委託標準仕様書

第Ⅰ編　共　通　編

１５－０３－０１

目　　次

第１章	総　則	４

第１節	総　則	４

Ⅰ－１－１－１　適　用	４

Ⅰ－１－１－２　用語の定義	４

Ⅰ－１－１－３　業務計画書	５

Ⅰ－１－１－４　契約図書に基づく処理方法	６

Ⅰ－１－１－５　担当職員	６

Ⅰ－１－１－６　施設及び用地等の使用	７

Ⅰ－１－１－７　業務の再委託	７

Ⅰ－１－１－８　受託者相互の協力	８

Ⅰ－１－１－９　調査・試験に対する協力	８

Ⅰ－１－１－10　業務の一時中止	８

Ⅰ－１－１－11　設計図書の変更等	８

Ⅰ－１－１－12　支給材料，貸与	９

Ⅰ－１－１－13　担当職員による確認及び立会い等	９

Ⅰ－１－１－14　業務の着手	９

Ⅰ－１－１－15　業務の完(修)了	１０

Ⅰ－１－１－16　業務履行管理	１１

Ⅰ－１－１－17　履行報告	１１

Ⅰ－１－１－18　使用人等の管理	１１

Ⅰ－１－１－19　後片付け	１１

Ⅰ－１－１－20　事故報告	１１

Ⅰ－１－１－21　環境対策	１２

Ⅰ－１－１－22　安全訓練等の実施	１２

Ⅰ－１－１－23　諸法令の遵守	１２

Ⅰ－１－１－24　官公庁等への手続等	１５

Ⅰ－１－１－25　提出書類	１６

Ⅰ－１－１－26　保険の付保及び事故の補償	１６

Ⅰ－１－１－27　社内検査	１７

Ⅰ－１－１－28　受託者の責務	１７

Ⅰ－１－１－29　損害賠償	１８

Ⅰ－１－１－30　建退共に係る特記事項	１８

第２章	安全管理	１９

第１節	安全管理	１９

Ⅰ－２－１－１　安全管理体制	１９

Ⅰ－２－１－２　交通規制	１９

Ⅰ－２－１－３　安全対策	１９

Ⅰ－２－１－４　作業時における安全管理	２０

Ⅰ－２－１－５　不法無線局対策	２０

第２節	交通誘導警備員	２１

Ⅰ－２－２－１　交通誘導警備員	２１

Ⅰ－２－２－２　交通誘導員関係の提出書類	２１

Ⅰ－２－２－３　交通誘導警備員の有資格要件及び配置	２２

第３章	履行条件	２３

第１節	建設機械	２３

Ⅰ－３－１－１　低騒音型・低振動型建設機械	２３

Ⅰ－３－１－２　排出ガス対策型建設機械	２３

第２節	建設副産物・廃棄物	２４

Ⅰ－３－２－１　建設副産物・廃棄物に関する用語の定義	２４

Ⅰ－３－２－２　建設副産物・廃棄物の処理	２４

Ⅰ－３－２－３　廃棄物処理の委託	２５

Ⅰ－３－２－４　廃棄物の管理	２５

Ⅰ－３－２－５　建設副産物・廃棄物処理に係わる履行条件	２６

第４章	業務履行管理	２８

第１節	業務履行管理一般	２８

Ⅰ－４－１－１　一　般	２８

Ⅰ－４－１－２　目　的	２８

Ⅰ－４－１－３　適　用	２８

Ⅰ－４－１－４　管理の実施	２８

Ⅰ－４－１－５　管理項目及び方法	２９

第２節	写真管理	２９

Ⅰ－４－２－１　写真管理の基本	２９

Ⅰ－４－２－２　業務写真の提出	２９

第３節	電子納品	３０

Ⅰ－４－３－１　適　用	３０

Ⅰ－４－３－２　フォルダ構成	３０

Ⅰ－４－３－３　電子媒体	３２

Ⅰ－４－３－４　電子媒体に貼るラベル等	３２

Ⅰ－４－３－５　ウイルス対策	３３

第４節	提出書類	３４

Ⅰ－４－４－１　着手時提出書類	３４

Ⅰ－４－４－２　完(修)了時提出書類	３４

# 総　則

## 総　則

### Ⅰ－１－１－１　適　用

１　旭川市公園緑地業務委託標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）は，旭川市土木部が所管する，公園緑地（児童遊園等含む）の維持管理等業務委託及び緑化に関する業務委託（測量,設計業務委託を除く）（以下「業務委託等」という。）に係る業務委託契約書（以下「契約書」という。）及び設計書の内容について統一的な解釈及び運用を図るとともに，その他必要な事項を定め，契約の適正な履行の確保を図るためのものである。

２　契約図書は相互に補完し合うものとし，契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は，契約の履行を拘束するものとする。

３　業務の内容と標準仕様書，特記仕様書及び契約書の間に相違がある場合，受託者は担当職員に確認して指示を受けなければならない。

### Ⅰ－１－１－２　用語の定義

１　「担当職員」とは，受託者に対し，必要な指示，協議，立会等を行う者で，主任担当員及び担当員を総称していう。また，関連業務に関する連絡及び調整も行う。

２　「契約図書」とは，契約書及び設計図書をいう。

３　「設計図書」とは，標準仕様書，特記仕様書，図面，現場説明書及び現場説明に対する質疑応答書をいう。

４　「特記仕様書」とは，標準仕様書を補足し，業務の履行に関する明細又は業務に固有の要求を定める図書をいう。なお，設計図書に基づき担当職員が受託者に指示した書面及び受託者が提出し担当職員が承諾した書面は，特記仕様書に含まれる。

５　「現場説明書」とは，業務の入札に参加するものに対して，委託者が当該業務の契約条件等を説明するための書類をいう。

６　「質疑応答書」とは，現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問に対して委託者が回答する書面をいう。

７　「指示」とは，担当職員が受託者に対し，業務の履行上必要な事項について書面により示し，実施させることをいう。

８　「承諾」とは，契約図書で明示した事項について，委託者若しくは担当職員又は受託者が書面により同意することをいう。

９　「協議」とは，書面により契約図書の協議事項について，委託者と受託者が対等の立場で合議し，結論を得ることをいう。

10　「提出」とは，受託者が担当職員に対し，業務にかかわる書面又はその他の資料を説明し，差し出すことをいう。

11　「報告」とは，受託者が担当職員に対し，業務の履行状況又は結果について，書面により知らせることをいう。

12　「提示」とは，担当職員が受託者に対し又は受託者が担当職員又は検査員に対し，業務にかかわる書面又はその他の資料を示し，説明することをいう。

13　「通知」とは，委託者又は担当職員と受託者又は業務処理責任者の間で，担当職員が受託者に対し又は受託者が担当職員に対し，業務の履行に関する事項について書面により互いに知らせることをいう。

14　「書面」とは，手書き，印刷等の伝達物をいい，発行年月日を記載し，署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は，ファクシミリ及び電子媒体等により伝達できるものとするが，後日有効な書面と差し換えるものとする。

15　「確認」とは，担当職員が契約図書に示された事項について，臨場若しくは関係資料により確認し，その内容について契約図書との整合を確かめることをいう。

16　「立会い」とは，契約図書に示された項目について，担当職員が臨場により，その内容について契約図書との整合を確かめることをいう。

17　「完了」とは，業務等の全てが終えることをいう。

18　「修了」とは，指示した履行期間内において，所定の業務を終えることをいう。

19　「検査」とは，受託者が契約内容に適合した履行をなしたかどうかを，修了又は完了時に検査員が確認することをいう。

20　「検査員」とは，契約書，標準仕様書，特記仕様書，その他の関係書類等に基づき，当該業務の履行内容について検査を行うために委託者が定めた者をいう。

21　「業務処理責任者」とは，契約の適正な履行を確保するため，業務においてその運営，取締まり及び契約関係実務を処理する受託者が定めた者をいう。

### Ⅰ－１－１－３　業務計画書

１　受託者は，業務開始前に業務を履行するために必要な手順や作業方法等についての業務計画書を担当職員に提出しなければならない。また，受託者は業務計画書を遵守し，業務の履行に当たらなければならない。

２　受託者は，業務計画書に次の事項について記載しなければならない。また，担当職員が記載された事項以外の内容について補足を求めた場合には，追記するものとする。ただし，担当職員が認めた場合は，記載内容の一部を省略することができる。

(１)業務概要

(２)計画業務工程表

(３)業務体制組織図（履行体系図を含む）

(４)主要機械

(５)主要資材

(６)作業実施方法

(７)業務管理計画

(８)緊急時の体制及び対応

(９)安全管理（安全訓練等の実施計画を含む）

(10)交通管理

(11)交通誘導警備員の配置

(12)環境対策

(13)社内検査

(14)その他

３　受託者は，業務計画書の内容に変更が生じた場合には，その都度，業務に着手する前に，変更業務計画書を提出しなければならない。

４　担当職員が指示した事項については，受託者は，さらに詳細な業務計画書を提出しなければならない。

### Ⅰ－１－１－４　契約図書に基づく処理方法

受託者及び担当職員は，契約図書に示された指示，承諾，協議及び確認については，業務履行協議簿（様式　共－13）で行わなければならない。なお，業務履行協議簿については，双方が署名又は押印した原本を委託者が保管し，複製を受託者が保管するものとする。

### Ⅰ－１－１－５　担当職員

１　委託者は，当該業務における担当職員を定め，受託者に通知するものとする。

２　担当職員は，契約図書に定められた事項の範囲内において，指示，承諾，協議及び確認等の職務を行うものとする。

３　当該業務における担当職員の権限は，契約書に規定した事項とする。

４　担当職員がその権限を行使するときは，書面により行うものとする。ただし，緊急を要する場合は，担当職員が受託者に対し口頭による指示等を行なえるものとする。口頭による指示等が行われた場合は，後日書面により担当職員と受託者の両者が指示内容等を確認するものとする。

### Ⅰ－１－１－６　施設及び用地等の使用

１　受託者は，委託者から施設，用地等の提供を受けた場合は，善良なる管理者の注意を持って維持・管理するものとする。

２　受託者は，前項に規定した施設，用地等の使用終了後は，設計書の定め又は担当職員の指示に従い復旧の上，速やかに委託者に返還しなければならない。履行期間中において，委託者が返還を要求した場合も同様とする。

３　設計図書において受託者が確保するものとされる施設及び用地（駐車場等）並びに業務の履行上，受託者が必要とする用地については，自ら準備し，確保するものとする。

４　受託者は，業務の履行上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは，その土地等の所有者との間の契約を遵守し，その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。

### Ⅰ－１－１－７　業務の再委託

１　受託者は，当該業務の全部を一括して又は指定した部分を第三者に委託してはならない。

２　受託者は，業務の一部を第三者に委託しようとするときは，あらかじめ委託者に対し書面で承諾を得るものとし，選定した再受託者を委託者に通知するとともに，業務計画書によりその体系を明示しなければならない。

３　受託者は，業務を再委託する場合には，次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(１)受託者が，業務の履行につき総合的に企画，指導及び調整するものであること。

(２)再受託者は，旭川市が行う指名競争入札に関する指名停止期間中でないこと，暴力団関係事業者等（暴力団員及び暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団と密接な関係を有する事業者という。以下同じ。）でないこと又は暴力団関係事業者等であること等の理由により，旭川市が行う競争入札への参加を除外されていないこと。

(３)再受託者は，当該再委託業務の履行能力を有すること。

４　受託者は，再受託者に対して再委託金を支払う場合は，できるだけ現金払いとし，手形払いをする場合は当該手形期間を短くするなど再受託者などの利益を保護するよう努めるものとする。

### Ⅰ－１－１－８　受託者相互の協力

受託者は，隣接地区又は関連業務の受託者と相互に協力し，業務を遂行しなければならない。

### Ⅰ－１－１－９　調査・試験に対する協力

受託者は，委託者が自ら又は委託者が指定する第三者が行う調査及び試験に対し，担当職員の指示によりこれに協力しなければならない。

### Ⅰ－１－１－10　業務の一時中止

１　委託者は，契約書の規定に基づき次の事項に該当する場合においては，受託者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で，必要とする期間，業務の全部又は一部の履行について，一時中止を命じることができるものとする。

(１)災害等により業務履行箇所が変動し，業務の履行続行が不適当となった場合

(２)第三者，受託者，使用人及び担当職員の安全のため必要があると認めた場合

(３)受託者が契約図書に違反し，又は担当職員の指示に従わない場合

(４)担当職員が必要と認めた場合

２　受託者は，業務の履行を一時中止する場合は，中止期間中の維持・管理に関する計画書を委託者に提出し，承諾を得るものとする。また，受託者は業務の履行の再開に備え，業務箇所等を保全しなければならない。

### Ⅰ－１－１－11　設計図書の変更等

設計図書の変更とは，入札又は見積り合わせに際して委託者が示した設計図書を，委託者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき，委託者が修正することをいう。

### Ⅰ－１－１－12　支給材料，貸与品

１　受託者は，委託者から支給材料，貸与品及び貸与機械の提供を受けた場合は，消耗又は返却までの間，常に良好な状態を保つよう保管しなければならない。

２　受託者は，支給材料，貸与品及び貸与機械について，その受払状況を記録した帳簿を備え付け，常にその残高を明らかにしておかなければならない。

３　受託者は，不用となった支給材料，貸与品又は貸与機械の返還については，担当職員の指示に従うものとする。なお，受託者は，返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。

４　受託者は，支給材料，貸与品及び貸与機械の修理等を行う場合，事前に担当職員の承諾を得なければならない。

５　受託者は，支給材料，貸与品及び貸与機械を，他の業務及び工事に流用してはならない。

６　支給材料，貸与品及び貸与機械の所有権は，受託者が管理する場合でも委託者に属するものとする。

### Ⅰ－１－１－13　担当職員による確認及び立会い等

１　担当職員は，業務が契約図書どおり行われているかどうかを確認するために，業務履行箇所に立ち入り，立会いし，又資料の提出を請求できるものとし，受託者はこれに協力しなければならない。

２　受託者は，担当職員による確認及び立会いに必要な準備，人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を，自らの費用で整備するものとする。

### Ⅰ－１－１－14　業務の着手

１　受託者は，委託契約締結後，遅滞なく次の書類を必要に応じて提出し，委託者の承認を受けなければならない。

(１)労働災害補償保険関係成立証明書

(２)業務工程表

(３)免税事業者申出書（免税事業者のみ）

(４)業務処理責任者指定通知書

(５)業務別責任者及び現場担当者届（共同企業体の場合）

(６)上記(４)及び(５)に掲げた者の経歴書

(７)履行体制台帳（再委託がある場合）

(８)委託業務災害防止協議会兼履行体系図（再委託がある場合）

(９)業務再委託承諾願（再委託がある場合）

(10)業務再受託者選定通知書（再委託がある場合）

(11)再委託契約書等の写し（再委託がある場合）

(12)使用機械一覧（建設機械を使用する場合）

(13)排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書（建設機械を使用する場合）

(14)交通誘導警備員関係書類（交通誘導警備員を配置する場合）

(15)建設業退職金共済関係書類（建設業者のみ）

(16)業務対応連絡簿

２　業務実施前に，担当職員と作業方法を協議した上で業務計画書を作成し，承諾を受けなければならない。また，担当職員から指示を受け，事前に処理すべき事項は，速やかに対応するものとする。

### Ⅰ－１－１－15　業務の完(修)了

１　受託者は，契約書に基づき，完(修)了届（様式　共－24）及び業務報告書（様式　共－25）を担当職員に提出しなければならない。

２　完(修)了届を担当職員に提出する際には，次に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。

(１)設計図書に示されている業務が完(修)了していること。

(２)標準仕様書及び特記仕様書に義務づけられている各種書類及び記録写真が整備され，担当職員に提出されていること。

３　業務の完(修)了検査は次のとおり実施する。

(１)委託者は，検査に先立って，担当職員を通じて受託者に対して検査日を通知するものとする。

(２)検査には，検査員，担当職員及び受託者が臨場の上，書類及び写真，必要に応じ現地検査を行うものとする。

４　受託者は，当該検査に必要な準備，人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を自らの費用で整備するものとする。

### Ⅰ－１－１－16　業務履行管理

１　受託者は，業務計画書に示した作業手順に従って業務を履行し，業務履行管理を行なわなければならない。

２　受託者は，契約図書に適合する業務を履行するために，履行管理体制を確立しなければならない。

３　受託者は，担当職員と協議の上，業務の履行管理を行うものとする。

### Ⅰ－１－１－17　履行報告

受託者は，担当職員の指示に従い，履行状況の報告書等を作成し，担当職員に報告しなければならない。

### Ⅰ－１－１－18　使用人等の管理

１　受託者は，使用人等（再受託者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。）の雇用条件，賃金の支払い状況等を十分に把握し，適正な労働条件を確保しなければならない。

２　受託者は，使用人等に適時，安全対策，環境対策，衛生管理，地域住民に対する応対等の指導及び教育を行うとともに，業務が適正に履行されるように管理及び監督をしなければならない。

### Ⅰ－１－１－19　後片付け

受託者は，業務の全部又は一部の完了に際して，一切の受託者の機器，余剰資材，残骸及び各種の仮設物を片付け，かつ撤去し，現場及び業務にかかる部分を清掃し，かつ整然とした状態にするものとする。ただし，設計図書において存置するとしたものを除く。

### Ⅰ－１－１－20　事故報告

受託者は，業務履行中に事故が発生した場合には，直ちに委託者に報告するとともに，事故報告書（様式　共－23（甲））及びその他資料を委託者に速やかに提出しなければならない。

### Ⅰ－１－１－21　環境対策

１　受託者は，当該業務の履行に当たり，大気汚染，水質汚濁について，設計図書，関係法令及び対象区域における条例等の規定を遵守しなければならない。

２　受託者は，騒音，振動を防止することにより住民等の生活環境を保全する必要があると認められる区域で業務を履行する場合については，現場周辺への騒音，振動の影響を防止するよう努めなければならない。

### Ⅰ－１－１－22　安全訓練等の実施

１　業務の履行に際し，作業内容に即した安全訓練等について業務着手後，原則として作業員全員の参加により一月当たり半日以上の時間を割り当て，次の項目から実施内容を選択し安全訓練等を実施するものとする。

(１)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

(２)当該業務内容等の周知徹底

(３)工事安全に関する法令，通達，指針等の周知徹底

(４)当該業務で予想される事故対策

(５)その他，安全訓練等として必要な事項

２　業務の履行に先立ち作成する業務計画書に，業務内容に応じた安全訓練等の具体的な計画を作成し，担当職員の承認を受けなければならない。

３　安全訓練等の実施状況が確認できる写真等を添付し，完(修)了時又は必要に応じて報告書（様式　共－35，36）として担当職員に提出しなければならない。

４　作業に当たっては，労災事故並びに交通事故防止のための必要な措置を講じなければならない。また，関係法令の遵守をはじめとした啓蒙に努めなければならない。

５　業務内容により担当職員が不要と認めた場合は，安全訓練の実施を省略することができる。

### Ⅰ－１－１－23　諸法令の遵守

１　受託者は，当該業務に関する諸法令を遵守し，業務の円滑な進捗を図るとともに，諸法令の適用運用は受託者の責任において行わなければならない。なお，主な法令は以下に示すとおりである。

(１)地方自治法（平成23年3月改正　法律第14号）

(２)建設業法（平成20年5月改正　法律第28号）

(３)下請代金支払遅延等防止法（平成21年6月改正　法律第51号）

(４)労働基準法（平成21年6月改正　法律第89号）

(５)労働安全衛生法（平成18年6月改正　法律第50号）

(６)作業環境測定法（平成18年6月改正　法律第50号）

(７)じん肺法（平成16年12月改正　法律第150号）

(８)雇用保険法（平成22年3月改正　法律第15号）

(９)労働者災害補償保険法（平成22年3月改正　法律第15号）

(10)健康保険法（平成22年5月改正　法律第35号）

(11)中小企業退職金共済法（平成18年6月改正　法律第66号）

(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律（平成21年7月改正　法律第79号）

(13)出入国管理及び難民認定法（平成21年7月改正　法律第79号）

(14)道路法（平成22年3月改正　法律第20号）

(15)道路交通法（平成21年7月改正　法律第79号）

(16)道路運送法（平成21年6月改正　法律第64号）

(17)道路運送車両法（平成20年4月改正　法律第21号）

(18)砂防法（平成22年3月改正　法律第20号）

(19)地すべり等防止法（平成19年3月改正　法律第23号）

(20)河川法（平成22年3月改正　法律第20号）

(21)海岸法（平成22年6月改正　法律第41号）

(22)港湾法（平成22年6月改正　法律第41号）

(23)港則法（平成21年7月改正　法律第69号）

(24)漁港法（平成12年5月改正　法律第78号）

(25)下水道法（平成17年6月改正　法律第70号）

(26)航空法（平成21年6月改正　法律第51号）

(27)公有水面埋立法（平成16年6月改正　法律第84号）

(28)軌道法（平成18年3月改正　法律第19号）

(29)森林法（平成18年6月改正　法律第50号）

(30)環境基本法（平成20年6月改正　法律第83号）

(31)火薬類取締法（平成21年7月改正　法律第85号）

(32)大気汚染防止法（平成22年5月改正　法律第31号）

(33)騒音規制法（平成17年4月改正　法律第33号）

(34)水質汚濁防止法（平成22年5月改正　法律第31号）

(35)湖沼水質保全特別措置法（平成22年5月改正　法律第31号）

(36)振動規制法（平成16年6月改正　法律第94号）

(37)廃棄物の処理及び清掃に関する法律（平成22年5月改正　法律第34号）

(38)資源の有効な利用の促進に関する法律（平成14年2月改正　法律第1号）

(39)文化財保護法（平成19年3月改正　法律第7号）

(40)砂利採取法（平成12年5月改正　法律第91号）

(41)電気事業法（平成18年6月改正　法律第50号）

(42)消防法（平成21年5月改正　法律第34号）

(43)測量法（平成19年5月改正　法律第55号）

(44)建築基準法（平成20年5月改正　法律第40号）

(45)都市公園法（平成16年6月改正　法律第109号）

(46)電波法（平成21年4月改正　法律第22号）

(47)海上交通安全法（平成21年7月改正　法律第69号）

(48)海上衝突予防法（平成15年6月改正　法律第63号）

(49)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（平成22年5月改正　法律第37号）

(50)船員法（平成20年6月改正　法律第53号）

(51)船舶職員及び小型船舶操縦者法（平成20年5月改正　法律第26号）

(52)船舶安全法（平成18年6月改正　法律第50号）

(53)計量法（平成18年3月改正　法律第10号）

(54)著作権法（平成21年7月改正　法律第73号）

(55)都市計画法（平成23年4月改正　法律第24号）

(56)土地収用法（平成23年3月改正　法律第9号）

(57)民法（平成18年6月改正　法律第78号）

(58)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成16年12月改正　法律第147号）

(59)自然環境保全法（平成21年6月改正　法律第47号）

(60)自然公園法（平成21年6月改正　法律第47号）

(61)土壌汚染対策法（平成21年4月改正　法律第23号）

(62)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法

（平成19年6月改正　法律第90号）

(63)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成21年6月改正　法律第51号）

(64)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成15年7月改正　法律第119号）

(65)河川法施行法（平成15年7月改正　法律第119号）

(66)駐車場法（平成18年5月改正　法律第46号）

(67)技術士法（平成18年6月改正　法律第50号）

(68)漁業法（平成19年6月改正　法律第77号）

(69)漁港漁場整備法（平成19年5月改正　法律第61号）

(70)空港法（平成20年6月改正　法律第75号）

(71)厚生年金保険法（平成22年4月改正　法律第27号）

(72)航路標識法（平成16年6月改正　法律第84号）

(73)最低賃金法（平成20年5月改正　法律第26号）

(74)職業安定法（平成21年7月改正　法律第79号）

(75)所得税法（平成22年3月改正　法律第6号）

(76)水産資源保護法（平成22年6月改正　法律第41号）

(77)船員保険法（平成22年5月改正　法律第35号）

(78)労働保険の保険料の徴収等に関する法律（平成22年3月改正　法律第15号）

(79)農薬取締法（平成19年3月改正　法律第8号）

(80)毒物及び劇物取締法（平成13年6月改正　法律第87号）

(81)警備業法（平成17年7月改正　法律第87号）

(82)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年5月改正　法律第51号）

(83)公共工事の品質確保の法律に関する法律（平成17年3月　法律第18号）

(84)地方税法（平成23年4月改正　法律第30号）

(85)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成17年10月改正　法律第102号）

(86)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成19年3月改正　法律第19号）

２　受託者は，諸法令に違反した場合発生することが予想される責務が，委託者に及ばないようにしなければならない。

３　受託者は，当該業務の計画，図面，仕様書及び契約そのものが第１項の諸法令に照らし不適当若しくは矛盾していることが判明した場合には，直ちに書面にて担当職員に報告し，確認を求めなければならない。

### Ⅰ－１－１－24　官公庁等への手続等

１　受託者は，業務履行期間中，関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。

２　受託者は，業務履行に当たり，受託者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を，法令，条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし，これにより難い場合は担当職員の指示を受けなければならない。

３　受託者は，前項に規定する届出等の実施に当たっては，その内容を記載した文書により事前に担当職員に報告しなければならない。

４　受託者は，業務の履行に当たり，地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。

５　受託者は，地元関係者等から業務の履行に関して苦情があり，受託者が対応すべき場合は，誠意をもってその解決に当たらなければならない。

６　受託者は，関係機関，地域住民等と業務の履行上必要な交渉を，自らの責任において行うものとする。受託者は，交渉に先立ち，担当職員に事前報告の上，これらの交渉に当たっては，誠意をもって対応しなければならない。

７　受託者は，前項までの交渉等の内容は，後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに，状況を随時担当職員に報告し，指示があればそれに従うものとする。

### Ⅰ－１－１－25　提出書類

１　受託者は，提出書類を標準仕様書及び特記仕様書に定める様式により，担当職員に提出しなければならない。これに定めのないものは，担当職員の指示する様式によるものとする。

２　成果品の提出は，一部書類等を除きＣＤ－Ｒ等の電子媒体にて提出するものとし，標準仕様書及び特記仕様書によるものとする。なお，担当職員と協議し，必要に応じて確認用に電子データを出力したものを用意すること。

３　書類の提出方法等は，標準仕様書及び特記仕様書によるものとする。

### Ⅰ－１－１－26　保険の付保及び事故の補償

１　受託者は，雇用保険法，労働者災害補償保険法，健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により，雇用者等の雇用形態に応じ，雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。

２　受託者は，雇用者等の業務に関して生じた負傷，疾病，死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。

３　受託者は，必要に応じて，再委託を含む雇用労働者に必要な建設業退職金共済証紙を購入し，委託者にその掛金収納書を提出しなければならない。なお「建設業退職金共済制度適用事業主業務現場」の標識掲示を行うものとする。

### Ⅰ－１－１－27　社内検査

１　受託者は，業務の完(修)了時，主要な業務の履行の区切り，さらには業務履行の重要な部分で，完(修)了時には，検査が困難となる作業実施箇所について自主的に社内検査を行い，その結果を担当職員に報告しなければならない。

２　受託者は，業務計画書の作成時に社内検査員，検査箇所，検査数量等について計画し，担当職員の確認を得るものとする。

３　社内検査員は，当該業務の業務処理責任者，業務別責任者，現場担当者及び除雪センター職員以外の者で，受託者があらかじめ指定した職以上にある者を原則とする。

４　社内検査結果（様式　共－33，34）は，検査状況写真を添付し，完(修)了時又は必要に応じて報告するものとする。

５　業務内容により担当職員が不要と認めた場合は，社内検査の実施を省略することができる。

### Ⅰ－１－１－28　受託者の責務

１　事前に作業区域の状況や定められた諸条件を把握し，効率的かつ効果的な業務の履行を図らなければならない。

２　業務の履行に当たっては，安全対策に十分留意し，交通事故防止等の徹底に努めなければならない。

３　業務中の必要な保安措置は，関係法令に従って行わなければならない。

４　業務の履行において，交通の妨害や公衆に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。

５　豪雨，出水その他の天災に対しては，平素から気象情報などについて十分な注意を払い，常にこれらに対処できる準備をしておかなければならない。

６　受託者は，業務上知り得た事項を他人に漏らしてはならない。

### Ⅰ－１－１－29　損害賠償

業務の履行において，受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより第三者に損害を及ぼした場合は，受託者がその損害を賠償するものとする。

### Ⅰ－１－１－30　建退共に係る特記事項

１　受託者は，必要に応じて建設業退職金共済制度に関する資料を次のとおり提出しなければならない。

(１)　業務計画書と同時に提出するもの（業務計画とは別冊）

ア　建設業退職金共済契約書の写し（再受託者も含む。）

中小企業退職金共済組合加入の場合は，その証明書の写し

イ　掛金収納書の写し

(２)　業務完了時に提出するもの

ア　「建退共」共済証紙配布状況調査表（受託者用）（様式　共-37）

イ　「建退共」共済証紙配布状況調査表（再受託者用）（様式　共-38）

# 安全管理

## 安全管理

### Ⅰ－２－１－１　安全管理体制

１　受託者は，作業従事者と一般市民の安全を確保し，災害を未然に防止するために，安全委員会の設置や定期的な安全パトロールの実施等を行い，安全管理の徹底に努めなければならない。

２　受託者は，道路交通法，道路運送法等の関係法令を厳守し，安全運転管理者，整備管理者等を配置し，運行管理体制を整え，作業経路，作業期間，作業方法，交通誘導警備員の配置，標識，安全施設等の設置場所，その他安全管理上の事項について計画を策定し，災害の防止を図らなければならない。

３　受託者は，業務の履行に当たって，各関係機関と打合せを行い，事前に各法令で定められた必要な許可，届出等の手続きを確実に行うものとする。

### Ⅰ－２－１－２　交通規制

１　受託者は，交通規制等が必要な場合，事前に担当職員，道路管理者及び所轄警察署と打合せを行い，その指示に従って適切な安全対策を講じなければならない。

２　受託者は，やむを得ず通行禁止を行う場合は，原則として迂回路を指定しなければならない。なお通行禁止区間であっても，区域内の居住者に必要と認められる交通は維持するとともに，火災その他の急を要する事態の発生に対し，直ちに対処できるよう措置しておかなければならない。

３　受託者は，交通規制を行う場合は，その区間を最小限にし，常に円滑で安全な交通の確保に努めなければならない。

４　当該業務委託における交通規制は，別に定める特記仕様書によるものとする。

### Ⅰ－２－１－３　安全対策

１　道路使用許可書及び関係法令を遵守すること。また，作業に従事する者は，作業に適した衣服を着用するものとする。

２　安全施設類（業務委託標識，予告標示板等）は，担当職員と打合せの上，作業開始前に設置するものとする。

３　業務期間中は，安全施設類の点検管理を行い，特に作業区域内での車両，自転車及び歩行者の安全な通行を確保するように配慮しなければならない。

４　業務の履行時は現場条件に応じて又は警察等第三者との協議に基づき，防護施設等，道路工事に伴う道路標識等，交通誘導警備員を交通安全の管理基準により，車両，自転車及び歩行者の通行に支障を及ぼさないよう十分注意して，見やすい位置に設置するものとする。なお，これにより難い場合は別途協議するものとする。

### Ⅰ－２－１－４　作業時における安全管理

１　作業中は，通行車両，自転車及び歩行者に作業中であることを明示するよう努めなければならない。

２　大雨・降雪・強風等により作業状況が著しく悪化し，作業に支障が生じる又は危険な状況と判断した場合は，速やかに作業を一時中断し，その回復を待つものとする。

３　作業中に危険と判断した場合は，交通誘導警備員等を配置するなど，適切な措置を図らなければならない。

４　作業区域内に火災・事故等の不測の事態が発生した場合は，臨機の対応を図り最善の措置をとるものとする。

５　交通量の多い幹線道路車道部の同一箇所に重機等が長く留まり作業を行う場合は，安全確保の上から作業標示板，交通誘導警備員等を配置するとともに，可能な限り通行に支障の無いような作業を行わなければならない。

６　作業開始前に，運転手等の過労，酒気帯び，有資格等の確認を行い，必要に応じて代替の運転手等を配置し，安全運転が行えるような体制を整えるものとする。

７　作業中に事故等が発生した場合には，直ちに関係法令に基づき適切な対応を図るとともに，その状況を担当職員に連絡し，事故報告書（様式　共－23）を提出しなければならない。

### Ⅰ－２－１－５　不法無線局対策

受託者は，電波法令を遵守し，不法無線局を搭載した車両を使用してはならない。

## 交通誘導警備員

### Ⅰ－２－２－１　交通誘導警備員

１　交通誘導業務は，警備業法に規定される「認定」業者が行うことを原則とする。

２　業務計画書に警備会社との契約書（写し）を添付しなければならない。

３　交通誘導警備員の誘導状況写真として，交通誘導警備員の配置状況並びに一般車両，業務車両及び作業員が写った全景写真を撮影するものとする。

４　受託者は，所管警察署に提出する道路占用許可書申請図（安全施設配置図）に交通誘導警備員の配置箇所を記入しなければならない。

５　受託者は，当該現場に配置される交通誘導警備員の所属する警備会社が安全教育を実施し，受講していることの証明書類の写しを提出しなければならない。

６　業務処理責任者は，交通誘導警備員を朝礼に出席させて点呼を取り，交通誘導警備員の健康状態や交通誘導状態を常時把握し，異常のあるときは速かに警備会社に連絡し，交替を要請するとともに，交代要員が現場に到着するまでの間，交通誘導を要する作業を控えるものとする。

### Ⅰ－２－２－２　交通誘導員関係の提出書類

１　着手時に次の書類を提出しなければならない。ただし，(２)(３)(４)(５)(６)は写しでよい。

(１)交通誘導警備員選定通知書（様式　共-16）

(２)公安委員会発行の警備業務認定書

(３)受託者との契約書

(４)配置予定者の名簿

(５)配置予定者の合格書，資格者書

(６)配置予定者の「労働保険概算・確定保険料」申請書

２　完(修)了時に次の書類を提出しなければならない。ただし，(３)は担当職員が求めた場合に提出するものとし，その場合は写しでよい。

(１)交通誘導警備員配置集計表

(２)交通誘導警備員配置時間集計表

(３)警備日報

### Ⅰ－２－２－３　交通誘導警備員の有資格要件及び配置

１　交通誘導警備員は原則として警備業法に定める警備員であって，次表①に示す交通誘導警備検定合格者１級又は２級を配置するものとする。

２　次表①の交通誘導警備員の配置が困難な場合は、次表②～④に示す資格要件を満足する者を配置することができる。

３　一現場に２人以上の配置をする場合及び市街地で作業する場合は，１人以上の次表①の交通誘導警備員を配置しなければならない。

| 資 格 | 資 格 要 件 | 確認資料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １・２級交通誘導警備検定合格者 | 交通誘導警備に関して、公安委員会が学科及び実技試験を行って専門的な知識・技能を有すると認めた者。 | 交通誘導警備検定合格証（写し） | ① |
| 交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員等 | 警備業法における警備員指導教育責任者資格者書の交付を受けている者。 | 警備員指導教育責任者資格者証（写し） | ② |
|  | 警備業法における指定講習を終了した者。 | 公安委員会指定講習終了証明書（写し） | ③ |
|  | 警備業法における基本教育及び業務別教育を現に受けている者。ただし，交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務経験数）が１年未満である者は，法定外教育として第三者機関が行う資質向上（礼節等）のための教育を受けた者であること。 | 警備員名簿及び警備員手帳（身分証明書）（写し） 交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務経験数）が１年未満である者は，第三者機関が行う資質向上のための教育を受講したことを証するもの | ④ |

# 履行条件

## 建設機械

### Ⅰ－３－１－１　低騒音型・低振動型建設機械

当該業務に使用する建設機械のうち，「土木工事用特記仕様書（旭川市土木部土木建設課）　１　総則（共通）　（９）　イ」の表に該当するものは，低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定に基づき指定されている機械を極力使用することとし，作業現場周辺への騒音，振動の影響を防止しなければならない。

### Ⅰ－３－１－２　排出ガス対策型建設機械

１　当該業務において，建設機械を使用する場合は，現場作業環境の改善，大気環境の保全を目的として排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき指定されている機械（以下「排対機械」という。）を使用することを原則とする。ただし，除排雪作業に使用する建設機械については，この限りでない。

２　排対機械を使用できない場合は，排出ガス浄化装置を装着した機械（以下，排対機械を含め，排対機械等）を使用することで排対機械と同等とみなす。

ただし，リース会社に在庫が無いなどの理由の場合は，証明書を担当職員に提出し，また，その他の理由（自社持ち機械を使用する，浄化装置を装着できないなど）により排対機械等を使用できない場合は，理由書（様式　共-7）を担当職員に提出しなければならない。

３　業務計画書には，排対機械等を使用するか，非排対機械を使用するかを使用機械一覧（様式　共-8）に明記しなければならない。

４　履行現場において，排対機械等の使用を確認（指定ラベル）できる写真撮影を行い，担当職員に提出しなければならない。

５　「土木工事用特記仕様書（旭川市土木部土木建設課）　１　総則（共通）　（９）　ウ」の表の建設機械において，排対機械等を使用できない場合については，設計変更の対象とする。なお，排出ガス対策基準値（第１次基準値・第２次基準値）については，当該業務の公示用設計図書の工種内訳書を参照するものとする。

## 建設副産物・廃棄物

### Ⅰ－３－２－１　建設副産物・廃棄物に関する用語の定義

１　「廃棄物」とは，他人に有償で売却できなくなった不要物をいう。

２　「産業廃棄物」とは，事業活動に伴って生じた廃棄物のうち，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）（以下「廃棄物処理法」という。）」で定められた20種類と輸入された廃棄物をいう。

３　「一般廃棄物」とは，産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

４　廃棄物の「処理」とは，廃棄物の保管，収集運搬及び処分を総じていう。

５　廃棄物の「保管」とは，排出事業場から搬出されるまでの一時的な保管をいう。

６　廃棄物の「収集運搬」とは他の者の，廃棄物を排出事業場から処分施設へ運ぶことをいう。

７　廃棄物の「処分」とは，廃棄物を中間処理又は最終処分することをいう。

８　「建設副産物」とは，建設工事に伴い副次的に得られる物品の総称であり，工事に準ずる業務においても同様とする。

９　「建設廃棄物」とは，建設副産物のうち，廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当するものをいう。

### Ⅰ－３－２－２　建設副産物・廃棄物の処理

１　旭川市の事業場で発生する建設副産物・廃棄物の処理に当たっては，廃棄物処理法，その他関係法令を遵守し，適正に取り扱わなければならない。

２　事業活動に伴う廃棄物は，排出事業者に処理責任があり，排出事業者は廃棄物処理法に基づき，自らの責任において適正に廃棄物を処理しなければならない。

３　建設廃棄物の排出事業者は受託者とし，受託者が排出事業者となる主な産業廃棄物は，次のとおりとする。

(１)補修業務等で発生するアス殻，コン殻及びがれき類

(２)部品交換等で発生する消耗部品等

４　清掃等の業務で発生する廃棄物の排出事業者は委託者とし，委託者が排出事業者となる主な産業廃棄物は，次のとおりとする。

(１)巡回業務等で回収する不法投棄物などの障害物又は動物の死骸

(２)清掃業務等で回収する塵芥又は汚泥

５　当該業務で発生する廃棄物の分類，排出事業者などの詳細は，別に定める特記仕様書によるものとする。

６　建設副産物・廃棄物を処理した場合は，速やかに受入伝票を提出しなければならない。

### Ⅰ－３－２－３　廃棄物処理の委託

１　受託者が排出事業者となる場合において，産業廃棄物の処理を委託する場合は，廃棄物処理法に基づく委託契約を当該産業廃棄物処理の許可業者と直接締結し，その委託契約書の写しを担当職員に提出しななければならない。

２　委託者が排出事業者であって，受託者が委託者から産業廃棄物の処理を受託する場合は，その処理を他の者に再委託してはならない。ただし，中間処理後の最終処分については，この限りでない。

３　受託者が委託者から産業廃棄物の収集運搬のみを受託する場合は，委託者が指定する施設に運搬しなければならない。

４　一般廃棄物を処理する場合において，当該一般廃棄物の処理の許可を得ている受託者は，他の者に再委託してはならないものとし，当該一般廃棄物の処理の許可を得ていない受託者は，当該一般廃棄物の処理の許可を得ている者に再委託することができる。

### Ⅰ－３－２－４　廃棄物の管理

１　産業廃棄物の処理を委託する場合は，産業廃棄物の適正な処理を確保するため，産業廃棄物管理票（マニフェスト）により行わなければならない。

２　委託者が排出事業者となる場合のマニフェストの処理は，次のとおりとする。

(１)収集運搬終了後，速やかにマニフェストＢ２票を担当職員に提出しなければならない。

(２)処分終了後，速やかにマニフェストＤ及びＥ票を担当職員に提出しなければならない。

３　受託者が排出事業者となる場合のマニフェストの処理は，次のとおりとする。

(１)収集運搬終了後，速やかにマニフェストＡ及びＢ２票の写し又は電子マニフェストの運搬終了報告を担当職員に提出しなければならない。

(２)処分終了後，速やかにマニフェストＤ及びＥ票の写し又は電子マニフェストの処分終了報告を担当職員に提出しなければならない。

(３)紙マニフェストの場合，マニフェストの控えを５年間保存するものとし，交付状況や措置内容を上川総合振興局又は旭川市に報告しなければならない。

### Ⅰ－３－２－５　建設副産物・廃棄物処理に係わる履行条件

１　建設副産物・廃棄物等の運搬路の選定に当たっては，次の事項に留意しなければならない。

(１)通勤，通学，買物等で特に歩行者が多く歩車道の区別のない道路はできる限り避ける。

(２)必要に応じ往路，復路を別経路にする。

(３)できる限り舗装道路や幅員の広い道路を選ぶ。

(４)急な縦断勾配や急カーブの多い道路は避ける。

２　建設副産物・廃棄物等の搬出による公道等の粉塵及び路面汚損防止の措置を行わなければならない。なお，路面汚損が生じた場合は速やかに清掃を行うものとする。

３　現場で発生する汚泥については，再生処理施設で処理し，再生処理のできない汚泥については旭川廃棄物処理センターに運搬するものとする。

４　建設副産物・廃棄物が最終処分場に直接搬入される場合又は中間処理場に搬入される場合でも，減量化・リサイクル等により残さ等が発生し最終処分場に搬入される場合は，循環税が課税されるので適正に処理しなければならない。なお，当該業務では，安定型・管理型産業廃棄物処分業務で処分する場合を除き，循環税相当額を見込んでいる。

５　分別解体等によって発生する建設廃棄物（コンクリート塊，発生木材，アスファルトコンクリート塊）は，再資源化するものとする。

６　建設廃棄物を再資源化するための施設については，産業廃棄物処分業等の許可を受けた者でなければならない。また，「土木工事用特記仕様書（旭川市土木部土木建設課）　　２　施工条件（共通）　（５）建設副産物・廃棄物関係」を参考とし，市外に搬出する場合は担当職員と協議するものとする。

７　建設副産物を仮置きする場合は，次の保管立看板を設置するものとする。

保管立看板の寸法及び記載事項　　　　　　　　　　　　　単位:cm

| 建 設 副 産 物 の 保 管 場 | 25 25 25 25 | 100 |
| --- | --- | --- |
| 建設副産物の種類 | (建設発生土，コンクリート塊，アスファルト塊､抜根物等) |  |  |
| 保管高さの上限 |  |  |  |
| 管理者名 |  | 連絡先 |  |  |  |
| 50 50 25 75 200 |

８　その他特に定めのない事項については，担当職員の承認に基づき適正な処理を行うものとする。なお，履行時に発生する二次製品の切り端，後片付けで発生する塵芥等の処理方法を業務計画書に明記しなければならない。業務の完(修)了時には写真を添付の上，処理報告を行わなければならない。

# 業務履行管理

## 業務履行管理一般

### Ⅰ－４－１－１　一　般

本章は，「本編 第１章 Ⅰ－１－１－16 業務履行管理」に規定する業務の履行管理について定めたものである。

### Ⅰ－４－１－２　目　的

本章は,業務委託等の作業について，契約図書に適合する出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

### Ⅰ－４－１－３　適　用

本章は，「本編 第１章 Ⅰ－１－１－１ 適用」に規定する業務委託等について適用する。また，業務の種類，規模，履行条件等により本章により難い場合は，担当職員の承諾を得て他の方法によることができる。

### Ⅰ－４－１－４　管理の実施

１　受託者は，業務履行前に，業務管理計画及び業務管理担当者を定めなければならない。

２　業務管理担当者は，当該業務の業務内容を把握し，適切な業務履行管理を行わなければならない。

３　受託者は，測定（試験）等を業務履行と並行して，管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。

４　受託者は，測定（試験）等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し，適切な管理のもとに保管し，担当職員の請求に対し直ちに提示するとともに，検査時に提出しなければならない。

### Ⅰ－４－１－５　管理項目及び方法

１　履行期間の管理

受託者は，履行期間の管理を業務内容に応じ業務工程表により行うものとする。ただし，応急作業等の当初計画が困難な業務内容については，省略できるものとする。

２　出来形管理

(１)受託者は，担当職員が指示した場合は，出来形を基準値と実測値を対比して，記録した出来形表を作成し管理するものとする。

(２)出来形の様式については，別に定められた様式のほか，担当職員の承諾を得て受託者独自に作成した様式で提出することができるものとする。

３　品質管理

(１)受託者は，担当職員が指示した場合は，担当職員の指示する試験項目，試験方法及び試験基準により品質を管理し,品質管理表を作成するものとする。

(２)品質管理の様式については，別に定められた様式のほか，担当職員の承諾を得て受託者独自に作成した様式で提出することができるものとする。

## 写真管理

### Ⅰ－４－２－１　写真管理の基本

１　受託者は，業務写真を業務管理の手段として，各業務の作業状況，出来形寸法等を撮影し，適切な管理のもとに保管するものとする。また，担当職員の請求に対し直ちに提示するとともに，検査時に提出しなければならない。

２　写真の撮影に当たり，日付，業務名，作業内容，路線名(所在地)，略図等を記載した小黒板並びに必要に応じてポール及びリボンテープ等の測定器具を写し込むものとする。なお，担当職員が認めた場合は，小黒板の使用を省略し，写真帳に必要事項を記載する方法によることができる。

３　撮影機材は，有効画素数約100万画素数以上とする。

４　写真管理は，標準仕様書及び特記仕様書に定める場合を除き，「土木工事共通仕様書 Ⅱ 土木工事施工管理基準 ９ 写真管理基準（北海道建設部）」を参考とする。

### Ⅰ－４－２－２　業務写真の提出

業務写真は，電子媒体により提出するものとし，ＣＤ－Ｒを原則とする。

## 電子納品

### Ⅰ－４－３－１　適　用

業務委託等の成果は，一部の書面，提出物を除き，電子的手段により引き渡すものとする。

### Ⅰ－４－３－２　フォルダ構成

電子的手段により引き渡される成果品のフォルダ構成は，別に定める場合を除き，次を標準とする。

フォルダ及びファイルは，必要に応じ加除するものとする。

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････労災関係成立証明書，業務工程表等

電子媒体（CD－R）　　　001着手時提出書類　　　　　　　　　01着手書類

････････････････････････････････････････････････････････････業務概要，計画業務工程表等

02業務計画書

･･････････　　　　　　　　　　　･････････････････････････････････････････････････････････････業務履行進捗状況報告書，委託費積算書

01業務履行状況

002第１回修了時提出書類

････････････････････････････････････････････････････････････業務履行協議簿

02業務履行協議簿

････････････････････････････････････････････････････････････業務月報・予定表・報告表・緊急対応ほか

03～10月報等

････････････････････････････････････････････････････････････安全訓練実施報告書，安全訓練等実施結果

企業体・構成員毎

11安全訓練関係

････････････････････････････････････････････････････････････社内検査実施結果報告書，社内検査実施結果

企業体・構成員毎

12社内検査関係

････････････････････････････････････････････････････････････交通誘導警備員配置時間集計表，

企業体・構成員毎　　　　　　　　　　　　　交通誘導警備員配置集計表

13交通誘導警備員関係

････････････････････････････････････････････････････････････「建退共」共済証紙の配布状況調査表（受託者用）

企業体・構成員毎　　　　　　　　　　　　　「建退共」共済証紙の配布状況調査表（再受託者用）

14建退共関係

････････････････････････････････････････････････････････････業務写真帳

業務毎

15業務写真帳

････････････････････････････････････････････････････････････廃棄物処理集計表，マニフェストの写し

企業体・構成員毎

16 廃棄物処理関係

････････････････････････････････････････････････････････････休日作業･段階確認･立会･日報類

17その他

003～006第2～4回終了及び完了時提出書類

### Ⅰ－４－３－３　電子媒体

成果品の電子納品において，納品に使用する媒体はＣＤ－Ｒとし，次の各項目に従うものとする。

(１)基本的には，１枚の電子媒体に格納するものとする。

(２)複数の電子媒体に格納する必要が生じるときには，事前に担当職員と協議するものとする。

(３)修了時に１部，完了時に正副各１部ずつを納品するものとする。完了時には，着手時提出書類及び修了時の成果すべて含めて納品しなければならない。

### Ⅰ－４－３－４　電子媒体に貼るラベル等

１　ラベル

成果品の電子納品時における使用媒体に用いるラベルについては，次の各項目のような情報を明記するものとする。また，ＣＤ－Ｒのラベルは，表面に直接印刷することが望ましいが，専用の全面ラベルシールを専用の貼付器具で確実に貼り付けてもよい。

(１) 業務名称

(２) 完(修)了回数及び年月日

(３) 作成年月日

(４) 委託者名

(５) 受託者名

(６) 何枚目／総枚数

(７) ウイルスチェックに関する情報

「ウイルスチェックに関する情報」については，使用した「ウイルス対策ソフト名」「ウイルス定義年月日」若しくは「パターンファイル名」，「チェック年月日」を明記するものとする。

２　収納ファイル

電子媒体は，プラスチックケースに入れ，厚紙と緩衝材を用いた電子媒体収納ファイルに収納し提出するものとする。プラスチックケースの背表紙及び電子媒体収納ファイルの表紙には，次のような情報を横書きで明記するものとする。

(１) 業務名称

(２) 完(修)了回数及び年月日

### Ⅰ－４－３－５　ウイルス対策

成果品の電子納品において，修了時，完了時にかかわらず納品前には必ず次の各項目に従ってウイルス対策を行わなければならない。

(１) 受注者は，納品すべき最終成果品が完成した時点で，ウイルスチェックを行うものとする。

(２) ウイルス対策ソフトは特に指定はしないが，シェアの高いものを利用しなければならない。

(３) 最新のウイルスも検出できるように，ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用しなければならない。

## 提出書類

### Ⅰ－４－４－１　着手時提出書類

「本編 第１章 Ⅰ－１－１－３ 業務計画書」並びに「本編 第１章 Ⅰ－１－１－14 業務の着手」に規定する業務計画書及び着手時書類は，書面で提出するほか電子的手段により，完了時（第1回修了時）の成果品と共に納品しなければならない。

その場合のファイル形式はＰＤＦ形式とする。

### Ⅰ－４－４－２　完(修)了時提出書類

業務の完(修)了時に成果品として提出する書類は，別に定める場合を除き，次表を標準とする。

|  | 様 式 名 | 提出形式 | ファイル形式 | 番号 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 業務報告書 | 書面 | － | 共-25 |  |
| 2 | 別紙成果品一覧表 | 書面 | － | 共-26 |  |
| 3 | 業務履行進捗状況報告書 | 書面(電子) | Excel形式 | 共-27 | 定期的に定額を支払う場合は不要 |
| 4 | 委託費積算書 | 書面(電子) | Excel形式 | 共-28 | 同上 |
| 5 | 業務計画書 | 書面(電子) | PDF形式 |  | 書面は変更時にその都度提出 |
| 6 | 業務履行協議簿 | 書面(電子) | PDF又はExcel形式 | 共-13 | 書面はその都度提出 |
| 7 | 社内検査実施結果報告書 | 書面(電子) | PDF又はExcel形式 | 共-33 |  |
| 8 | 社内検査実施結果 | 書面(電子) | PDF又はExcel形式 | 共-34 | 分担履行の場合に提出 |
| 9 | 安全訓練実施報告書 | 書面(電子) | PDF又はExcel形式 | 共-35 |  |
| 10 | 安全訓練実施結果 | 書面(電子) | PDF又はExcel形式 | 共-36 |  |

※出力時の用紙サイズはＡ４版とする。

# Text boxes

必要に応じフォルダ及びファイルを加除する。

業務名

：

完（修）了回数

：

作成年月日：

委託者

：

請負者

：

ウイルス対策ソフト

：

ウイルス定義

：

チェック年月日

：

フォーマット形式

：

正

本

１枚のうち1